# FILOVIA E STRADA PARCO

Cronistoria

- 8/3/1995 – Il consiglio Regionale dell’Abruzzo con verbale n. 122/41 decide di finanziare l’opera riservandola “per trasporto pubblico con mezzi a ridotto inquinamento, percorso pedonale e ciclabile e strada ordinaria e parcheggi ad uso locale e arredo verde” delegando per la sua realizzazione i Sindaci di Pescara e Montesilvano.

- 11/1/1999 – Conferenza dei servizi (1). Le Amministrazioni locali interessate al progetto di collegamento filoviario esprimono senza riserve il loro assenso alla realizzazione dell’opera. Allegato ‘A’

- 24/10/2001 – Viene sottoscritto presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture un Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo, Gtm e i sindaci di Pescara e Montesilvano con il quale si concorda la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di massa a basso inquinamento, con sistemi tecnologicamente avanzati, sulla base delle intese raggiunte a livello locale. Allegato ‘B’

- 01/7/2002 – Conferenza dei servizi (2). Le Amministrazioni locali interessate al progetto di collegamento filoviario ribadiscono la loro piena approvazione senza riserve alla realizzazione dell’opera. Allegato ‘C’

- 28/10/2002 – Presentazione, a livello di progetto preliminare, del 1° lotto funzionale sulla base di quanto convenuto nel Protocollo d’Intesa del 24/10/2001 e nella Conferenza di servizi del 1°/7/2002

- 29/10/2002- Il Comune di Montesilvano con deliberazione di Giunta Municipale n. 345 recepisce il Protocollo d’intesa sottoscritto il 24/10/2001. Stessa procedura viene adottata anche dal Comune di Pescara. Allegato ‘D’

- 5/11/2002 – Sottoscritto un nuovo protocollo operativo al fine di ribadire “l’impegno delle parti a collaborare per la più rapida definizione dell’opera, impegnandosi, ciascuno per quanto di competenza, ad avviare le procedure amministrative congruenti e necessarie al coordinamento delle intese ed al raggiungimento dello scopo” . Sottoscrivono il documento Regione Abruzzo, Gtm, Comune di Pescara, Comune di Montesilvano. Allegato ‘E’

- 19/12/2002 – Il CIPE delibera il finanziamento del 1° lotto funzionale indicando e confermando la Gtm quale beneficiaria dei contributi concessi. Allegato ‘F’

- 07/05/2004 – Siglato l’accordo di programma tra il Gtm di Pescara e Regione Abruzzo. Allegato ‘G’

- 03/08/2004 – Pubblicazione del bando di gara. Allegato ‘H’

# FILOVIA E STRADA PARCO

Documentazione sul traffico e inquinamento

- Ogni giorno entrano a Pescara 130000 auto contro i 100000 di cinque anni fa con un incremento di circa il 5% annuo.

- Pescara risulta la città più inquinata d’Abruzzo e tra le maggiori d’Italia per concentrazione nell’aria di benzene, polveri sottili e altri prodotti della combustione

- Il valore del benzene dovrebbe attestarsi al di sotto del 10% per rientrare in un range di normalità. L’attuale valore desumibile in città, in particolare in alcune zone ad alta densità di traffico raggiunge anche il 14%. Obiettivo dell’Amministrazione comunale 5% entro il 2010.

- Almeno 60 decessi all’anno sono imputabili a tumori polmonari o leucemie, possibili conseguenze degli effetti micidiali del benzene e delle micropolveri (terriccio, frammenti di copertoni e allergeni)

- Il 30% dei bambini pescaresi è affetto da forme  asmatiche

- Assenza di centraline in grado di monitorare tutta la città. Viale Bovio ovvero una delle vie più trafficate con 33000 auto al giorno, ne è sprovvista. Gli effetti dello smog presente su viale Bovio si riversano anche sulla strada parco.